Proposta Comercial

Desenvolvimento de Robô RPA — Juntada de Documentos no e-CAC MJTB Labs → ASA Comex | Junho 2026

Sobre a MJTB Labs

A MJTB Labs nasceu da convicção de que o futuro das organizações não será definido apenas por tecnologia, mas pela capacidade de transformar dados em inteligência viva.

Existimos para desenhar, estruturar e acelerar ecossistemas inteligentes que conectam estratégia, dados, analytics, produtos digitais e inteligência artificial em uma visão integrada e escalável. Mais do que implementar tecnologia, construímos arquitetura de inteligência organizacional.

Nossa atuação combina visão executiva, profundidade analítica e design sistêmico para transformar complexidade em clareza, informação em decisão e potencial tecnológico em vantagem competitiva real.

do dado à decisão.

Contexto e Problema

A ASA Comex opera hoje com um processo de juntada de documentos no e-CAC inteiramente manual, caracterizado por:

- Envolvimento de 5 a 30+ colaboradores nos picos operacionais

- Tempo médio de 10 a 15 minutos por processo

- Volumes expressivos de 2.500 a 2.700 processos por contrato

- Alto risco de erro humano por fadiga operacional

- Horas extras recorrentes em períodos de vencimento contratual

- Dependência de múltiplos logins manuais no e-CAC via SERPRO

A MJTB Labs propõe a automação do core desse fluxo por meio de um robô RPA dedicado, reduzindo o tempo de processamento para menos de 2 minutos por processo, com taxa de sucesso superior a 95% e liberação imediata da equipe operacional para atividades estratégicas.

Solução Proposta

O robô será desenvolvido em modelo híbrido: a equipe operacional da ASA mantém a responsabilidade pela preparação estratégica dos lotes (validação, renomeação, assinatura e disponibilização dos arquivos no SharePoint), enquanto o robô assume exclusivamente o core da juntada no e-CAC.

O robô executará automaticamente:

- Monitoramento da pasta de lotes no SharePoint

- Leitura da planilha de controle protegida por senha

- Login no e-CAC via certificado digital (SERPRO pré-configurado)

- Loop por processo com busca e validação de status ativo

- Verificação automática de quantidade de arquivos com divisão em lotes de até 14 arquivos por solicitação

- Anexação sequencial respeitando os limites da Receita Federal (14 arquivos / 150MB total / 15MB por arquivo)

- Envio da solicitação de juntada

- Download e salvamento automático do protocolo gerado no SharePoint

- Atualização da planilha de controle com protocolo, data e status

- Geração de log JSON consolidado e notificação automática via Teams/e-mail

Time de Desenvolvimento

| Perfil | Qtde | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| Fullstack Sênior | 1 | Arquitetura técnica e decisões críticas de desenvolvimento |
| Fullstack Pleno | 1 | Desenvolvimento core do robô RPA |
| Fullstack Junior | 1 | Suporte ao desenvolvimento e testes |
| Fullstack Junior adicional | +1 se necessário | Realocação conforme demanda do projeto |

A gestão do projeto, arquitetura de dados e interface com o cliente são de responsabilidade da MJTB Labs, representada por Michele Miranda.

Investimento — Desenvolvimento

| Escopo | Prazo | Investimento |
| --- | --- | --- |
| Desenvolvimento completo do robô RPA, dashboard de monitoramento, documentação técnica e testes de robustez (POC com ~10 processos demo) | 3 meses | R$ 54.000 |

Condições de pagamento:

- 40% na assinatura do contrato — R$ 21.600

- 30% na aprovação da POC — R$ 16.200

- 30% na entrega final — R$ 16.200

O valor inclui infraestrutura de nuvem durante o período de desenvolvimento. A infraestrutura de nuvem necessária para operar o robô 24x7 — servidores, armazenamento, logs, monitoramento e dashboard — representa um custo operacional relevante e está contemplada no valor total.

Sustentação Mensal

A sustentação cobre exclusivamente a manutenção das funcionalidades entregues e seu bom funcionamento. Melhorias, novas funcionalidades, ajustes de escopo e recalibrações por alterações no frontend do e-CAC são objeto de contrato separado.

|  | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Volume de processos/mês | até 2.000 | até 5.000 | 10.000+ |
| Alterações/mês | 4 | 8 | ilimitado |
| Custo de infraestrutura (estimado)* | R$ 1.125 | R$ 2.188 | R$ 4.125 |
| Valor mensal | R$ 15.500 | R$ 22.000 | R$ 35.000 |

O custo de infraestrutura é estimado e será confirmado após definição da arquitetura técnica. Representa um custo operacional significativo, incluindo servidores 24x7, armazenamento, logs, monitoramento e dashboard, já contemplado no valor total da sustentação.

SLA de Atendimento

O monitoramento é realizado 24x7 com alertas automáticos. O primeiro atendimento é sempre realizado pela MJTB Labs. A resolução técnica segue os prazos abaixo por severidade:

| Severidade | Situação | Resposta | Resolução |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 Alto | Robô parado — zero processamento | 2h — 24x7 | 4h (dias úteis) / 8h (fins de semana e feriados) |
| 🟠 Médio | Erro parcial — >20% de falha | 4h — 24x7 | Mesmo dia útil |
| 🟡 Baixo | Bug pontual — <5% de falha | 1º horário comercial | 24h úteis |

Melhorias, ajustes de calibração e novas funcionalidades não estão cobertas pela sustentação e serão tratadas em contrato separado.

Monitoramento e Dashboard

- Monitoramento 24x7 com alertas automáticos via Teams e e-mail

- Dashboard web incluso no sistema — sem necessidade de licença adicional para a ASA Comex

- Logs JSON por execução com screenshots de evidência por processo

- Notificação automática ao fim de cada lote: total processado, sucessos, erros e skips

- Relatório executivo de performance por execução (CSV)

- Relatório de exceções por execução (CSV)

Riscos e Pontos de Atenção

A MJTB Labs preza pela transparência no relacionamento com seus clientes. Os pontos abaixo são formalmente sinalizados para garantir alinhamento de expectativas e precificação justa.

1. Documentação do e-CAC incompleta em relação aos formulários O PDD fornecido apresenta descrição genérica das telas e campos que o robô precisará interagir no e-CAC. Variações não documentadas podem gerar esforço adicional de desenvolvimento. Este risco será mapeado e tratado na fase de POC, com comunicação imediata à ASA caso impacte o escopo ou prazo.

2. Sessão do SERPRO e navegação privada O robô utiliza Selenium em modo de navegação privada, sem vínculo com sessões já abertas no browser. A necessidade documentada de o SERPRO estar pré-aberto antes da execução precisa ser reavaliada tecnicamente, pois pode representar uma incompatibilidade com a arquitetura definida. Este ponto será endereçado como prioridade na fase de arquitetura.

3. Manutenção recorrente estrutural — dependência do frontend do e-CAC Web scraping via Selenium é inerentemente sensível a qualquer alteração no frontend do portal e-CAC — reorganização de elementos, mudanças de seletores ou atualizações de layout podem interromper o funcionamento do robô sem aviso prévio. Recalibrações decorrentes de alterações no portal não estão cobertas pela sustentação mensal e serão tratadas como novo escopo.

Responsabilidades

| Item | Responsável |
| --- | --- |
| Contrato e CNPJ | MJTB Labs — CNPJ 66.142.488/0001-08 |
| Gestão do projeto e relacionamento com cliente | Michele Miranda — MJTB Labs |
| Preparação, validação e assinatura dos arquivos | ASA Comex |
| Certificado digital e-CAC | ASA Comex |
| Infraestrutura de nuvem | MJTB Labs |
| Configuração e manutenção do SERPRO na VM | ASA Comex / TI ASA |

Próximos Passos

- Aprovação desta proposta pela ASA Comex

- Assinatura do contrato de prestação de serviços

- Pagamento da primeira parcela (40%)

- Kickoff técnico — alinhamento de arquitetura, acesso ao e-CAC e definição do ambiente

- Início da fase de POC (semana 1)

Dados da Empresa

MJTB Labs Michele Miranda da Silveira Consultoria em Tecnologia da Informação Ltda CNPJ: 66.142.488/0001-08 Rua País Leme, 215, Conj. 1713 — Pinheiros, São Paulo/SP mi.mirandas@gmail.com | (21) 98385-0916

Esta proposta tem validade de 30 dias a partir da data de envio. Junho de 2026

NFOQu9aO